Consorcio 360

Dossier de Continuidad Técnica

Versión 4.0  —  25 Marzo 2026

# 1. Visión General del Sistema

Consorcio360 es una plataforma de gestión y liquidación inteligente de expensas para consorcios, barrios cerrados y edificios. Automatiza la ingesta de gastos, el cálculo de liquidaciones y la distribución de documentos a propietarios.

Autoría de Lógica y Concepto: Franco.

Desarrollo de Infraestructura y Capa App: Valentino.

# 2. Arquitectura del Sistema

| Componente | Tecnología | Puerto | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | Django 5.2 (Python 3.10) | 8000 | El Cerebro |
| Frontend | Angular 19 + Tailwind | - | La Consola |
| Base de Datos | PostgreSQL 16 | 5432 | La Fuente de Verdad |
| Automatización | n8n 2.4.8 | 5678 | El Operario (ingesta) |
| Proxy Inverso | Caddy 2.0 | 80/443 | El Portero |

# 3. Estado de Situación — 25 Marzo 2026

## Progreso General: 70%

| Módulo | Estado | Notas |
| --- | --- | --- |
| Gestión de Consorcios (CRUD) | ✅ Completo | - |
| Propietarios, Unidades, Proveedores | ✅ Completo | - |
| Carga de Gastos (manual + n8n) | ✅ Completo | Gmail + API funcionando |
| Módulo Expensas en producción | ✅ Completo | Rama 8 sincronizada |
| Bug visual Zone.js | ✅ Resuelto | Volúmenes Docker + Zone.js |
| Módulo Liquidación — Modelos Django | 🔄 Pendiente | Próximo paso |
| Módulo Liquidación — Vista Angular | 🔄 Pendiente | Tabla editable tipo Excel |
| Exportación a Excel | 🔄 Pendiente | openpyxl desde Postgres |
| Generación PDF + envío masivo | 🔄 Pendiente | Fase final |

# 4. Módulo de Liquidación — Decisión Arquitectural

Se evaluaron dos enfoques para este módulo. El primero fue descartado formalmente. El segundo es el camino elegido.

## Enfoque descartado — El Espejismo (n8n + Google Sheets)

Consistía en usar Google Sheets como documento de liquidación en tiempo real: Angular edita → Django guarda → n8n actualiza celda en Drive. Fue descartado por los siguientes motivos:

- La plantilla Excel del cliente tiene 8 hojas interdependientes con fórmulas encadenadas. n8n solo puede tocar celdas individuales, no recalcular fórmulas entre hojas.

- Dos fuentes de verdad simultáneas (Postgres + Sheet) inevitablemente se desincronizarían si el cliente edita el Sheet manualmente.

- Dependencia operativa de Google Drive: si Drive falla, el sistema de liquidación se cae completamente.

- Agregar un consorcio nuevo requería crear plantilla en Drive, mapear celdas en código y configurar permisos — alto costo de mantenimiento.

- La hoja AYSA tiene 112 columnas históricas imposibles de sincronizar vía webhooks de celda individual.

## Enfoque elegido — Liquidación Nativa en la App

Django es la única fuente de verdad. El flujo completo ocurre dentro del sistema:

- Admin abre un período → Django precalcula expensa ordinaria, saldo anterior e interés por mora automáticamente.

- Admin revisa y ajusta en una vista tipo Excel dentro de Angular: pagos recibidos, gastos particulares (AYSA, multas, etc.).

- Al cerrar: botón Exportar a Excel (para el contador) y botón Enviar liquidaciones (PDF individual por propietario vía Gmail).

Ventajas clave: fuente de verdad única, sin dependencias externas para operar, cálculos auditables en Python, escalable a N consorcios sin cambios de código.

Documento de referencia: Decision_Arquitectural_Liquidacion.docx

# 5. Plan de Implementación — Módulo Liquidación

| # | Módulo | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelos Django | App liquidaciones: Periodo, LiquidacionLote, GastoParticular | Pendiente |
| 2 | Endpoints Django | POST abrir-periodo, GET tabla, PATCH fila, POST cerrar | Pendiente |
| 3 | Vista Angular | Tabla editable tipo Excel, cálculos en tiempo real | Pendiente |
| 4 | Exportación Excel | openpyxl genera .xlsx desde Postgres | Pendiente |
| 5 | PDF individual | Un PDF por propietario con datos del período | Pendiente |
| 6 | Envío masivo | Gmail a todos los propietarios con PDF adjunto | Pendiente |

## Flujo de negocio

| Dato | Origen | ¿Editable? |
| --- | --- | --- |
| Expensa ordinaria | Django calcula (gastos × coeficiente) | No (calculado) |
| Saldo anterior | Período anterior en Postgres | No (calculado) |
| Interés por mora | Django calcula (saldo deudor × tasa) | No (calculado) |
| Pagos recibidos | Admin ingresa manualmente | Sí |
| Gastos particulares | Admin ingresa (AYSA, multas, etc.) | Sí |
| Ajustes | Admin ingresa si necesita corregir | Sí |

# 6. Procedimiento de Deploy Frontend

Cada vez que se modifique el frontend, ejecutar obligatoriamente:

cd ~/n8n-infra

docker compose down

docker volume rm n8n-infra_static_volume n8n-infra_static_angular_volume n8n-infra_templates_volume

docker compose build app-consorcio

docker compose up -d

Sin este procedimiento los volúmenes Docker sirven archivos viejos aunque el código haya cambiado.

# 7. Diccionario de Conectividad

| Origen | Destino | URL |
| --- | --- | --- |
| n8n | Django | http://n8n-infra-app-1:8000 |
| Angular | n8n Webhook | http://n8n-infra-n8n-1:5678/webhook/... |
| Django | PostgreSQL | postgres:5432 |
| Externo | App | https://haizaraf.duckdns.org |
| Externo | n8n | https://n8n-haizaraf.duckdns.org |
| n8n webhook prod | Gastos ingesta | https://n8n-haizaraf.duckdns.org/webhook/gastos-app |

# 8. Deuda Técnica

| Área | Deuda | Riesgo |
| --- | --- | --- |
| API Django | Endpoints sin autenticación (@csrf_exempt) | CRÍTICO |
| Django | DEBUG=True en producción | ALTO |
| Secretos | Credenciales en repo | ALTO |
| n8n | Workflow en modo test, no producción | ALTO |
| Python | 3.10 — Google libs dejan soporte Oct 2026 | MEDIO |
| BD | Schema dual public vs consorcio360Bdd | MEDIO |
| Timezone | Fechas en UTC, frontend muestra mes incorrecto | BAJO |

# 9. Próximos Pasos Inmediatos

1. Activar workflow n8n en producción (toggle ON en editor).

2. Crear app liquidaciones en Django — modelos Periodo, LiquidacionLote, GastoParticular.

3. Implementar endpoints de cálculo y edición.

4. Construir vista Angular tipo Excel.

© 2026 ConsorcioAdmin — Propiedad intelectual de FYH